附件

南平市建筑施工安全生产标准化

优良项目考评暂行办法（2022版）

第一章  总  则

第一条  为贯彻落实建筑施工安全生产标准化考评工作，规范南平市建筑施工安全生产标准化优良项目（以下简称“市级标准化优良项目”）考评，根据《住房和城乡建设部关于印发<建筑施工安全生产标准化考评暂行办法>的通知》（建质〔2014〕111号）、《福建省建筑施工安全生产标准化评价实施细则》（2022版）制定本办法。

第二条  凡在本市行政区域内的房屋建筑和市政基础设施工程市级标准化优良项目的申报、过程评估、推荐和考评等活动，应遵守本办法。

第三条  南平市住房和城乡建设局负责全市范围内市级标准化优良项目的考评工作，由南平市建设工程质量安全协会（以下简称“市质协”）负责市级标准化优良项目的申报审核、过程评估、推荐工作，由项目所在地住房城乡建设主管部门（市本级项目为市质安站）负责项目申报初审、日常监督考核。

第四条  南平市住房和城乡建设局成立南平市建筑施工安全生产标准化优良企业（项目）评审委员会，负责市级标准化优良项目的考评。

第五条  市级标准化优良项目按年度对已竣工项目组织考评，每年考评一次，考评坚持公平、公开、公正和择优的原则。

第六条  市级标准化优良项目考评重在项目施工过程中的建筑施工安全生产标准化实施情况，考评方式实行创建申报与推荐相结合，过程评估与日常考核、不定期抽查相结合的方式。

第七条  南平市住房和城乡建设局发文公布市级标准化优良项目考评结果，并对参建的建设、施工、监理等单位和相关个人予以表彰。

第二章  申 报 登  记

第八条  创建市级标准化优良项目的规模应符合下列条件之一：

（一）建筑面积5000 m2或合同造价1000万元以上的房屋建筑工程；

（二）合同造价2000万元以上的市政基础设施工程。

第九条  符合上述规模的项目均可申报列入“南平市建筑施工安全生产标准化优良项目创建工程”（以下简称“创建项目”）。施工单位应在项目开工后三个月内，向项目所在地县（市、区）住房城乡建设主管部门提出申请，并提交以下材料：

（一）《南平市建筑施工安全生产标准化优良项目创建申报登记表》（附表1）；

（二）申报项目的施工许可证；

（三）建设单位与施工单位签订的安全文明施工费支付协议。

第十条  申报项目经所在地县（市、区）住房城乡建设主管部门初审同意后，及时报送市质协审核，市质协应在10个工作日内提出审核意见，对符合条件的，及时上报南平市住房和城乡建设局登记，列入创建项目。

第三章  考 核 评 估

第十一条  列入创建项目的，应在工地醒目位置挂设“南平市建筑施工安全生产标准化优良项目创建工程”牌匾（附表4），接受社会监督。

第十二条  创建项目的建设、施工、监理等单位应按照各自职责落实安全生产责任，按照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59）、并参照《福建省建筑施工安全文明标准示范图集》、《福建省建筑施工安全防护制作安装标准示范图集》、《福建省市政工程施工标准化管理指南》等，共同做好市级标准化优良项目创建工作。

第十三条  负责创建项目监督的安全机构应依据《福建省建设工程质量安全动态监管办法》进行日常监督考核，在项目竣工前出具项目考评结果告知书。

第十四条  由市质协组织专家或专门成立评估组对每个创建项目（施工周期内）的创建过程进行不少于2次的现场评估（原则上房建项目第一次在基坑支护完成或基础施工完成阶段前后，第二次在主体施工封顶阶段前后；市政基础设项目第一次在基础施工阶段，第二次在主体施工阶段）。评估组依据《南平市级标准化优良项目考评一票否决项项目表》（附件2）对施工现场创建情况进行指导评估，发现存在“一票否决”项的，将取消该项目市级标准化优良项目参评资格。

第四章  推 荐 参 评

第十五条   由市质协根据创建项目的创建情况，推荐参与当年度市级标准化优良项目考评的建筑施工项目（以下简称“参评项目”），推荐时间为当年12月10日前，参评项目应当具备以下条件：

（一）符合第八条、第九条、第十条的规定和要求；

（二）项目已完工，项目安全生产标准化自评结果为优良；

（三）项目的属地安全机构对本项目的考评结果为合格；

（四）施工现场安全防护措施已实行定型化、工具化、标准化；

（五）建立分部分项工程标准化施工样板，对模板、外脚手架、钢筋安装、砌体以及屋面、外墙、室内装饰装修、道路试验段等各道工序做法进行施工现场实体样板展示。

第十六条   创建项目施工过程存在下列情形之一的，不得推荐参加考评，项目所在地县（市、区）住房城乡建设主管部门应及时实施摘牌处理：

（一）发生一般及以上建筑施工生产安全事故的；

（二）使用国家或省级主管部门明令禁止或淘汰的设备设施的；

（三）建筑施工现场存在安全隐患，被住房城乡建设行政主管部门或其委托的安全机构责令全面停工改正或2次及以上责令局部停工改正的；

（四）工程项目存在违法违规行为，工程项目安全生产动态考核年度记分达到60分及以上的；

（五）对照《市级标准化优良项目考评一票否决项》（附件2），在日常安全监管过程中发现存在否决项的。

第十七条  经推荐的参评项目，其施工单位应提交以下书面材料：

（一）《南平市建筑施工安全生产标准化优良项目考评申报表》一式四份（附件3）；

（二）项目施工许可证或开工报告批复文件（复印件）；

（三）项目自评结果（复印件）；

（四）项目考评主体的考评结果告知书（限工程项目监管系

统上下载的项目考评结果告知书复印件）；

（五）项目建筑施工安全生产标准化的做法、经验和成果材料（如现场照片或录像）的U盘（一式两份）。

U盘内容要制作成PPT格式文件， U盘表面须清晰标明项目名称、施工企业及联系人电话。PPT格式文件材料应包含以下内容：

1．工程项目施工各阶段现场总体形象和工程项目概况；

2．安全施工

（1）基坑：基坑支护、基坑集（排）水、基坑及边坡临边防护；

（2）外架：落地架基础、架体立杆间距、扫地杆、悬挑架的悬挑梁设置及锚固、外架整体形象、架体与主体间的防护、脚手板、连墙件、密目网、剪刀撑设置；

（3）模板工程：模板支撑体系、立杆基础、扫地杆、水平杆及剪刀撑设置情况、主次梁和板立杆顶部可调支托设置；

（4）施工升降机：基础、附墙装置、安全装置、进料口防护、卸料平台防护、卸料平台脚手板及临边防护；

（5）塔吊：基础、附墙装置、安全装置、塔吊转料平台；

（6）施工用电：三级配电情况、线路架设、用电防护；

（7）安全通道、楼层、楼梯间、电梯井口和预留洞口防护，钢筋加工棚等。

（8）消防安全：施工现场及临时设施的消防安全（消防制度、设施和器材）；临时设施活动板房使用的彩钢夹芯板。

3．文明施工

（1）围挡（墙）、大门、门卫室、洗车台、排水沟、集水井、创建工程牌匾、五牌一图、导向牌、重大危险源告示牌、安全标识牌、宣传栏；

（2）场地及道路硬化、环境卫生、材料堆放；

（3）办公室、职工宿舍、食堂、厕所、沐浴室、吸烟及饮水点等（受场地限制，临时设施中的宿舍、食堂、沐浴室未设置的可以不提供图片）。

项目施工现场图片应如实反映现场施工场景和安全生产标准化施工水平，不得引用、抄袭，一经发现弄虚作假，取消参评资格。

第十八条  由市质协加强创建项目创建过程的指导，各县（市、区）住房城乡建设行政主管部门根据《福建省建设工程质量安全动态监管办法》进行监督考核，对本辖区推荐的参评项目进行认真评审并提出初评意见，并按第十七条规定的材料，每年12月10日至31日集中向市质协报送一次，市质协收集完成并附创建过程历次评估情况（《南平市市级标准化优良项目考评一票否决项目表》）后，统一报送至南平市住房和城乡建设局。

第五章  考  评 公 示

第十九条  收到各县（市、区）报送的参评项目申报材料后，市级标准化优良企业（项目）评审委员会根据市质协的推荐意见，结合现场考核情况以及项目申报材料，综合日常监管情况等进行考评，提出考评意见；

第二十条  对拟评为市级标准化优良项目，由南平市住房和城乡建设局在南平市住房和城乡建设网上进行公示，接受社会监督，公示时间为5个工作日，评选结果于次年2月公布。

第六章  附  则

第二十一条  施工企业应实事求是申报，不得弄虚作假，不得漏报、谎报、瞒报生产安全事故。对违反者予以取消项目申报资格、撤销市级标准化优良项目称号，并予以通报。

第二十二条  考核、评审人员应秉公办事，严守纪律，自觉抵制不正之风，对违反者按有关规定予以处理。

第二十三条  本办法自颁发之日起实施。

第二十四条  本办法由南平市住房和城乡建设局负责解释。

附表：1．《南平市建筑施工安全生产标准化优良项目创建申报表》

2．《南平市级标准化优良项目评选一票否决项》

3．《南平市建筑施工安全生产标准化优良项目考评申报表》

4．“南平市建筑施工安全生产标准化优良项目创建工程”牌匾样式